Petición de tema de proyecto fin de carrera
Ingeniería técnica en informática de sistemas
Universidad de Córdoba
Escuela Politécnica Superior
Juegos Web Interactivos para Entrenamiento Visual
Tratamiento de Deficiencias Visuales a través de Aplicaciones Interactivas

Autor: Manuel Navarro Pérez
Director: Antonio Arauzo Azofra

# Introducción
Existen una gran cantidad de deficiencias visuales diferentes, algunas de las cuales no son evidentes de forma inmediata. Sin embargo, existen muchas pequeñas cosas que pueden mejorar la salud visual de los afectados.
Los niños pueden tener todas la patologías oculares típicas del adulto, a las que hay que añadir otras dos típicamente infantiles y muy relacionadas entre sí: el estrabismo y la ambliopía (“ojo vago”). En ambos casos, el diagnóstico y tratamiento precoz, antes de que el ojo complete su evolución, evitará que el problema ocular persista en la edad adulta. Y en el caso de la ambliopía, permitirá salvar la visión del “ojo vago”, algo que no es posible pasada la primera infancia.
Según la investigación del doctor Robert Hess[HES00] y el Instituto de Investigación del Centro de Salud de la Universidad McGill (Canadá), mediante la distribución de información entre los dos ojos de forma complementaria, como por ejemplo a través de juegos[MED00] y el uso de parches o gafas rojo/verde, proporciona una evidencia directa de que el alivio de la supresión del ojo más débil, al obligar a los dos ojos a cooperar, aumenta el nivel de la plasticidad en el cerebro y permite que el cerebro con estrabismo o amblíope vuelva a aprender.
Este proyecto se centrará en la creación de un conjunto de juegos o aplicaciones para niños, con una serie de características particulares, con la intención de la distribución de información entre los dos ojos para poder corregir la deficiencia visual. Debido a que estas herramientas o juegos se destinarán a un público infantil, una de las características más importantes es el entretenimiento, consiguiendo una interacción del niño con la aplicación lo más agradable posible.
A continuación describiremos dos de las patologías que estudiaremos para su posterior tratamiento, el estrabismo y la ambliopía.
## Estrabismo
El estrabismo[IMO00] es una pérdida de paralelismo entre ambos ojos y afecta por tanto a los dos ojos. Sin embargo, es frecuente que un ojo sea dominante, presente la mejor agudeza visual y se dirija derecho al frente, mientras el otro ojo generalmente tendrá cierto grado de ambliopía, menor agudeza visual, y se sitúe en una posición no paralela. Si el ojo no dominante se encuentra en una posición interna al centro óptico se denomina estrabismo convergente, sí externa a este centro estrabismo divergente, sí superior o inferior estrabismo vertical.
Existen diferentes tipos de estrabismo[CUN00]. Cada uno tiene sus características clínicas, edad de comienzo, pronóstico y tratamiento.
Algunos estrabismos se presentan antes de los 6 meses de vida (estrabismo congénito) y otros aparecen años más tarde e incluso en la edad adulta. Para poder corregir adecuadamente el estrabismo, es muy importante detectarlo antes de los 8 años[IMO01].
## Ambliopía
La ambliopía[IMO02] consiste en la baja visión de uno o ambos ojos por una falta de uso en el periodo de desarrollo visual (antes de los 8 años, aproximadamente). El “ojo vago” es una patología que se origina en la infancia. pero Si no es diagnosticada[JFL00] y tratada precozmente, puede prolongarse durante la edad adulta.
Las principales causas son:
- Estrabismo: cuando los ojos están desviados y cada uno apunta en una dirección, el cerebro del niño, que tiene una gran capacidad de adaptación, suprime la visión de uno de los ojos para evitar una situación anómala y no ver doble.
- Defecto refractivo: cuando el niño tiene hipermetropía, astigmatismo o miopía, la imagen que llega al cerebro no es nítida y éste escoge la visión del ojo con menor defecto refractivo.
- Cataratas, ptosis palpebral (caída del párpado), enfermedades retinianas: son otras enfermedades que interfieren en el correcto desarrollo de la visión en la edad pediátrica.
# Objetivos
El principal objetivo de este proyecto consiste en una adquisición de conocimientos de las diferentes patologías visuales a tratar, el estudio de sus posibles causas y los diferentes tratamientos a aplicar sobre estas carencias visuales, a través del uso de juegos o aplicaciones para el usuario.
Al ir destinado a un amplío y diferente número de usuarios la tecnología que emplearemos para el desarrollo de las aplicaciones o juegos será aquella que presente unas características de portabilidad[1] e interopearabilidad[2] lo más alta posible.
[1] Permite que aplicaciones se ejecuten en máquinas con el mismo sistema operativo sin realizar cambios en el software. Esta característica depende fundamentalmente de las capacidades del lenguaje de programación.
[2] Permite conectar aplicaciones u otros sistemas de información con independencia de la plataforma, arquitectura o lenguaje de programación con el que se hayan desarrollado. Esta característica es una medida de la calidad del software.
Este apartado es el más importante y es donde se especifica lo que se quiere hacer con el proyecto. Debe ser un resumen de lo importante. Aquí no hay que entrar en detalles. Sin embargo debe quedar claro lo que se va a hacer en el proyecto.
Dividiremos por tanto los objetivos de nuestro proyecto en dos bloques:
- Estudio de las enfermedades visuales:
  - Estudio del aspecto teórico de estas patologías.
    - Estrabismo.
    - Ambliopía.
  - Estudio del tratamiento de éstas.
  - Identificación de los diferentes juegos o aplicaciones que mejor se adapten al tratamiento de estas enfermedades.
- Desarrollo de aplicación o juegos:
  - Estudiar y definir el soporte o tecnología más estandarizada posible, para hacer llegar la aplicación al mayor número de usuarios posibles, sin importar el dispositivo y sus diferentes versiones.
  - Identificar y adaptar las aplicaciones para motivar el uso de la aplicación por parte del usuario:
    - Entretenimiento para el usuario.
    - Aprendizaje de buenas prácticas sobre salud visual.
    - Ofrecer resultados de la interacción con la aplicación.
  - Identificación de las herramientas adecuadas para la creación de los diferentes juegos.
  - Implementación de la aplicación o juegos que se hayan identificado en el estudio del tratamiento de las diferentes patologías.
  - Estandarización de los parámetros o información necesaria para el uso de la aplicación.
  - Elaborar unos resultados que sean útiles por parte del profesional que evaluará el grado de la disfunción visual.
    XXX Creo que habría que concretar para que vean que el PFC tiene suficiente trabajo en qué juegos se van a desarrollar. Por ejemplo: PING-PONG, DRAG-ME, TETRIS. Mencionar también aquí que los juegos harán uso de colores para ser usados con las gafas forzando en uso de ambos ojos y entrenandolos así... Habla de la calibración de colores porque no todas las pantallas, gafas y ojos son iguales ante el color. (Dale una vuelta a ver como encajas esto en los objetivos y te los reviso otra vez).
# Antecedentes
Nos basaremos en diferentes estudios que indican que es necesario el entrenamiento del ojo más débil, obligando a los dos ojos a cooperar para aumentar el nivel de la plasticidad en el cerebro y permite que el cerebro con estrabisbo o amblíope vuelva a aprender.
Existen diferentes aplicaciones para tratar dichas carencias visuales como por ejemplo, la que se expone a continuación.
## EYE-OK
EYE-OK[AID00] es un video juego info-educativo sobre salud visual sobre un entorno pedagógico y educativo para el aprendizaje del usuario en materia de buenas prácticas. Se intercalan cuestionarios y mensajes educativos entre los distintos niveles de las pantallas. Los diferentes juegos recrean entornos virtuales en los cuales el jugador puede controlar a un personaje o cualquier otro elemento para conseguir un objetivo teniendo en cuenta determinadas reglas.
# Partes del proyecto
Este proyecto consiste en el tratamiento de patologías visuales, descritas en el apartado Introducción en la página 2, de una forma interactiva a través de diferentes aplicaciones o juegos junto con el empleo de material óptico como por ejemplo unas gafas rojo/verde.
Una parte importante de este proyecto estará destinada a ofrecer una solución informática adecuada a un problema, como es el caso del tratamiento de una deficiencia visual. Una vez identificadas las características del tratamiento establecemos una relación entre estas características y su aplicación en diferentes juegos, como por ejemplo el cambio de color de una pelota que junto con el uso de unas gafas rojo/verde obligarán a los dos ojos a trabajar. Debemos por tanto determinar qué juegos serán los más apropiados para dar soluciones y hacer que el tratamiento sea lo más eficaz posible.
Una vez programados los juegos necesitamos ofrecer un soporte estandar y accesible para que cualquier persona haga uso de ellos de una forma cómoda y sin necesidad de tener que acudir a una óptica o cualquier otro centro especializado. Optamos por tanto el uso del estándar web y su lenguaje de marcado HTML5, junto con otras herramientas comentadas en el apartado de Sotware en la página 9. Es fundamental una correcta parametrización de los argumentos que más tarde se enviarán a los distintos juegos y el resultado que estos devolverán.
Parte importante del proyecto consistirá en la compatibilidad, tanto de la interfaz web como de los juegos, con los diferentes tipos de navegadores, versiones y dispositivos en los que se usará la aplicación.
A continuación se presenta una diagrama en el que se muestra la estructura que seguirá nuestro proyecto:

Ilustración 1: Descripción estructura del proyecto

Tecnología
Desarrollo de
juegos
Responsive design
# Fases de desarrollo del proyecto
## Fase de preparación
Esta fase atiende al análisis y estudio de las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.
- Estudio de la problemática referente a las patologías relacionadas con las deficiencias visuales para así adquirir los conocimientos necesarios sobre el tema.
- Una vez recapitulada toda la documentación didáctica necesaria, será necesario organizar y establecer cuál es la información más interesante e identificar los posibles aspectos interactivas que pueden ser llevados a cabo para tratar dichas patologías.
- Una vez elegida la interactividad necesaria para el tratamiento de la deficiencia visual, elegir cuáles serán los juegos a desarrollar y asociar estas interactividades a dichos juegos.
- Estudio del lenguaje de programación que se va a utilizar, en este caso es HTML5[3], así como librerías disponibles para el diseño del entorno gráfico del juego y la creación del sistema estandarizado e interoperable.
  [3] HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web.
## Fase de diseño
En este apartado se procederá a la planificación de la aplicación descrita en los documentos propuestos. Determinaremos, por tanto, los pasos que se llevarán a cabo y los datos que se manejarán, con el fin de especificar los módulos necesarios y las funciones que se realizarán.
## Fase de implementación
Se codificarán los diseños obtenidos en la fase anterior utilizando el lenguaje de marcado HTML5. Éste lenguaje se encargará de la implementación de los siguientes tareas.
Una tarea inicial se encargará de lo siguiente:
- Creación de una web que soporte los diferentes juegos a desarrollar.
- Estandarizar dicha web para aumentar su adaptabilidad a diferentes navegadores o dispositivos.
- Estandarizar la forma de establecer los parámetros para los juegos.
Una vez acabada pasaremos a la creación de los juegos:
- Identificación de los aspectos interactivos para el tratamiento de las patologías.
- Asociación de éstos aspectos a cada juego.
- Implementación de juegos de forma modular e independiente.
Y por último una tercera tarea que se encargara de:
- Adaptar librerías a los diferentes navegadores y aumentar su estandarización.
- Configurar los dos apartados anteriores para su funcionamiento en cualquier plataforma.
## Fase de pruebas
Se realizarán una serie de pruebas que podemos englobar en tres grupos:
- Pruebas de funcionamiento. Con las que comprobaremos la corrección de los resultados obtenidos.
- Pruebas de compatibilidad. La aplicación web se probará en diferentes navegadores (chrome, firefox, safari, …), de diferentes dispositivos (PC, móviles, tablets, …). Para comprobar su compatibilidad y su correcto funcionamiento.
- Pruebas de rendimiento. En la ingeniería del software, las pruebas de rendimiento son las pruebas que se realizan, desde una perspectiva, para determinar lo rápido que realiza una tarea un sistema en condiciones particulares de trabajo. También puede servir para validar y verificar otros atributos de la calidad del sistema, tales como la escalabilidad, fiabilidad y uso de los recursos.
## Fase de documentación
En esta fase se plasmará todo el proceso seguido para la realización del proyecto.
La documentación o memoria del proyecto se va a realizar a medida que se avanza en el mismo, y así no dejar esta fase para el final ya que podemos olvidar información importante empleada durante la realización del proyecto.
Esta fase estará compuesta por el manual técnico, manual de usuario y manual de código.
Por lo tanto, para el final quedaría la ordenación de toda la información recopilada y la correcta presentación de la misma.
# Recursos
## Humanos
Dirección y coordinación:
Antonio Arauzo Azofra
Profesor del área de conocimiento de Proyectos de Ingeniería.
Universidad de Córdoba.

Autor:
Manuel Navarro Pérez
Alumno de Ingeniería Informática.
Universidad de Córdoba.
## Hardware
Se dispondrá de varios equipos para el desarrollo y testeo de las aplicaciones desarrolladas.
Por parte del Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad de Córdoba:
Intel® CoreTM 2 Duo E4500 2.2 Ghz
1024 MB DDR2 333 Mhz

Por parte del autor, se dispone de otros dos equipos portátiles, ambos de uso personal, que también se utilizarán para el desarrollo y las pruebas. Las características de éstos son:
- Intel® CentrinoTM 2 Ghz
  1024 MB 599 Mhz
- AMD Thurion 64 x2 2Ghz
  3 GB
## Sotware
El proyecto se desarrollará alternativamente en plataformas GNU/Linux y Windows. Concretamente, el sistema operativo con el que se está trabajando es Ubuntu en su versión 12.10 de octubre de 2012 y en Windows es su versión 7.
La elección del sistema operativo es indiferente ya que se trabaja con el IDE[4] Eclipse, siendo la capacidad de ser multiplataforma una de sus principales características.
[4] Un entorno de desarrollo integrado (integrated development environment), es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación.
- Para el desarrollo de la aplicación web y los diferentes juegos se trabajara con:
  - HTML5 [http://www.w3.org/html/logo/].
  - JavaScript.
  - CSS3.
- Para generar el entorno web utilizaremos el framework[5] de Twitter [https://twitter.com/] llamado Bootstrap [http://getbootstrap.com/2.3.2/ ] permitiendo crear interfaces web con CSS y Javascript usando diseño adaptativo o Responsive Design[6].
  [5] Estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software.
  [6] Técnica de diseño y desarrollo web que mediante el uso de estructuras e imágenes fluidas, así como de media-queries en la hoja de estilo CSS, consigue adaptar el sitio web al entorno del usuario.
- Para agilizar la forma de trabajar con la web utilizaremos una biblioteca de JavaScript jQuery[7] [http://jquery.com/ ].
  [7] Biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web.
- Usaremos un repositorio donde alojaremos el proyecto a medida que se vaya desarrollando llamado GitHub [https://github.com/] basado en el software de control de versiones Git.
- Para el desarrollo de la documentación utilizaremos LibreOffice.[http://es.libreoffice.org/].